PostgreSQL mart经营分析层 V1.0

阶段2｜动态时间区间汇总 Function

完整开发设计与 WorkBuddy 实施/验收规范

| 文档项 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0 / Stage 2 |
| 数据库 | PostgreSQL 16｜ecommerce_db |
| 当前数据 | 弹动官方旗舰店｜2026-06-01～2026-06-30｜core 9表合计18809行 |
| 前置版本 | V1.4指标规则；mart阶段0/0.5扫描；阶段1治理+Scope Resolver+9个Daily Mart |
| 本阶段交付 | Period Function、V1.4跨期计算、source_only保护、验收SQL |
| 明确不做 | 环比/排名变化/贡献度/MCP/第二店/其他平台/前端/异常诊断 |

# 一、阶段2定位与目标

阶段1解决了“每天的数据如何安全地被读取”；阶段2解决“任意日期区间如何准确汇总”。本阶段是后续MCP与自然语言经营分析的直接数据库接口层。

原始Excel → core → Daily Mart / Scope Resolver
                       ↓
               Period Function（本阶段）
                       ↓
      任意日期 + 合法经营范围 → 精确经营汇总

用户选择1天、7天、30天或任意日期范围，数据库均可返回一致口径。

全部商品卡、全部短视频、全部自营、全部合作及自营×载体组合由Scope Resolver控制。

比例、费比、客单价、件单价、转化率等禁止简单AVG，必须按V1.4分子/分母重算。

无法跨期重算的source_only指标，单日可返回源值，多日必须NULL。

# 二、当前数据库基线（实施前必须验证）

| 基线项 | 当前确认值 | 实施要求 |
| --- | --- | --- |
| V1.4指标实例 | 96 | 必须一致 |
| 已确认 / 已明确 | 51 / 28 | 不得回退状态 |
| 待平台口径确认 / 缺基础字段 | 6 / 11 | 继续不自动跨期重算 |
| auto_use_allowed=true | 79 | 必须一致 |
| 剔除退款费比 | 12实例分母=settlement_amount | 不得使用net_transaction_amount |
| core 9表 | 18809行 | 阶段2完成后行数不变 |
| Daily Mart | 9个 | 阶段1已验收 |
| 中文Mart View | 9个 | 阶段1已验收 |
| 店铺展示 | shop_name / 店铺名称 | 不向人工/MCP返回shop_id |

# 三、Function体系与职责边界

阶段2采用“1个高频经营总览入口 + 8个独立业务域Function”。禁止将全部能力塞进一个拥有几十个可选参数的万能Function。

| Function | 核心职责 | 禁止承担 |
| --- | --- | --- |
| get_business_period_summary | 全店/自营/合作/商品卡/短视频及合法组合 | 商品ID、账号、类目、内容、人群等复杂筛选 |
| get_carrier_period_summary | 载体/渠道拆分 | 全店TOTAL |
| get_account_period_summary | 单账号/账号拆分 | 全店或自营TOTAL |
| get_content_period_summary | 内容区间表现 | 伪造当前不存在的短视频/直播内容 |
| get_terminal_period_summary | 终端TOTAL与拆分 | 整体+明细混SUM |
| get_category_period_summary | 固定类目层级汇总 | 跨层级SUM |
| get_product_period_summary | 单品/商品区间表现 | 用载体明细重建carrier=全部 |
| get_price_band_period_summary | 价格带区间拆分 | 错误制造额外TOTAL行 |
| get_audience_period_summary | 人群及载体拆分 | 全部+5载体混SUM |

# 四、Scope Resolver与“全部”语义

| 用户语义 | sale_scope | carrier_type | ad_period | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全店 | 全部 | 全部 | 不限 | 唯一合法店铺TOTAL |
| 自营 | 自营 | 全部 | 不限 | 自营TOTAL |
| 合作 | 合作 | 全部 | 不限 | 合作TOTAL |
| 商品卡 | 全部 | 商品卡 | 不限 | 全部商品卡 |
| 短视频 | 全部 | 短视频 | 不限 | 全部短视频 |
| 直播 | 全部 | 直播 | 不限 | 全部直播 |
| 图文 | 全部 | 图文 | 不限 | 全部图文 |
| 自营商品卡 | 自营 | 商品卡 | 不限 | 组合口径 |
| 合作商品卡 | 合作 | 商品卡 | 不限 | 组合口径 |
| 自营短视频 | 自营 | 短视频 | 不限 | 组合口径 |
| 合作短视频 | 合作 | 短视频 | 不限 | 组合口径 |

硬规则：平台已提供合法TOTAL时优先直接读取TOTAL；禁止把“全部+明细”同时SUM。阶段0已验证sale_scope、carrier_type、ad_period三个父子层级差异均为0.00。

# 五、统一时间与店铺参数规范

所有Period Function必须有p_start_date、p_end_date，并校验非空及开始日期<=结束日期。

p_shop_name='弹动官方旗舰店'表示单店；NULL表示未来全部店铺。

禁止在任何Function中写死shop_id=1；内部可以JOIN meta.shop进行关联。

对外结果统一返回shop_name，不返回shop_id。

建议返回expected_days、coverage_days、coverage_complete，避免缺日期时AI误认为完整周期。

# 六、跨期指标计算引擎（V1.4）

## 6.1 可加指标

金额、人数、订单数、件数、曝光次数、点击次数等跨期使用SUM。

## 6.2 可精确重算的非可加指标

| 指标示例 | 正确跨期公式 | 禁止 |
| --- | --- | --- |
| 退款率(支付时间) | SUM(refund_amount_pay_time) / SUM(user_pay_amount) | AVG(日退款率) |
| 客单价 | SUM(user_pay_amount) / SUM(transaction_buyer_count) | AVG(日客单价) |
| 件单价 | SUM(user_pay_amount) / SUM(transaction_item_count) | AVG(日件单价) |
| 曝光-点击转化率(次数) | SUM(product_click_count) / SUM(product_exposure_count) | AVG(日转化率) |
| 点击-成交转化率(人数) | SUM(transaction_buyer_count) / SUM(product_click_user_count) | AVG(日转化率) |
| 千次曝光支付金额 | SUM(user_pay_amount) / SUM(product_exposure_count) ×1000 | AVG(日千次曝光金额) |

## 6.3 剔除退款费比

投放费比(剔除退款) = SUM(投放消耗) / SUM(settlement_amount)
综合费比(剔除退款) = SUM(投放消耗 + 平台佣金 + 达人佣金) / SUM(settlement_amount)

settlement_amount是V1.4真实6月Excel反算确认后的唯一正确分母；不得回退net_transaction_amount。

## 6.4 分母为0

统一返回NULL，不返回0%，不制造无限大或异常百分比。

# 七、source_only / 缺基础字段的保护策略

| 指标类别 | 单日 | 多日 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待平台口径确认 | 返回当天平台源值 | NULL | 禁止AVG、禁止推导 |
| 缺基础字段 | 返回当天平台源值 | NULL | 禁止通过舍入值反推隐藏分母 |

deal：两日内发货率、1小时成交退款率及4个阶段退款率按此策略。

category/product/price_band：成交笔单价、点击-成交转化率(次数)缺基础字段，多日返回NULL。

audience：复购用户复购率缺基础字段，多日返回NULL。

# 八、各业务域Period规则

## 8.1 Carrier

只做载体/渠道拆分，不承担全店TOTAL。

合作scope中“具体账号 + 更多账号”已验证互斥可加。

“全域投放时段/标准+品牌投放”为special_overlap，禁止与明细混SUM。

自营×商品卡仍不确认的桶只做明细展示。

## 8.2 Account

account_name='弹动官方旗舰店'是具体账号，不是TOTAL。

“更多账号”是合作剩余聚合桶。

全部账号成交/自营总成交必须回get_business_period_summary。

## 8.3 Content

当前真实样本只验证carrier_type=商品卡。

函数结构可以保留carrier_type，但不得制造短视频/直播内容数据。

## 8.4 Terminal

terminal_type='整体'是合法TOTAL。

拆分时只使用实际终端，禁止整体+明细一起SUM。

## 8.5 Category

必须依据category_level隔离父级/子级。

不同level绝不能混SUM；建议默认L3但保留L1/L2/L4能力。

返回category_level及是否汇总行标记。

## 8.6 Product

carrier_type='全部'是平台独立TOTAL，且与明细之和不一致。

默认查询单品总值时直接取carrier=全部。

只有用户明确看某载体时才读取具体carrier。

## 8.7 Price Band

6个价格带已验证互斥，可安全SUM重建店铺用户支付金额。

## 8.8 Audience

carrier_type='全部'已验证60/60匹配，是合法TOTAL。

总览优先carrier=全部；拆分用5个具体载体；禁止TOTAL+明细混SUM。

# 九、SQL实施文件说明

配套SQL：02_mart_V1.0_阶段2_Period_Function.sql。脚本采取“前置基线检查 → 通用校验 → Scope适配 → 9个Period接口 → V1.4规则目录 → 验收SQL”的顺序。

| 对象 | 用途 |
| --- | --- |
| mart.assert_period | 日期参数保护 |
| mart.period_scope_rule | 阶段2稳定Scope适配层 |
| mart.get_business_period_summary | 高频经营总览 |
| 8个domain period functions | 独立业务域区间汇总 |
| mart.metric_rule_v14 | V1.4规则只读目录 |

WorkBuddy执行前必须先检查当前阶段1真实Function签名/字段结构；若只有接口差异，做最小适配。

不得为了让SQL执行成功而改动已确认经营口径。

# 十、完整验收体系

| 验收组 | 必须验证 |
| --- | --- |
| 数据保护 | core总行数仍18809；不修改V1.4；比例原值0.1972/9.625不变 |
| Scope | 全店/自营/合作/商品卡/短视频及组合与直接合法过滤SQL一致 |
| 周期 | 至少1天、7天、30天；再随机5个日期区间 |
| 非可加指标 | 正确SUM分子/SUM分母；至少展示一次与AVG(日比例)差异 |
| source_only | 单日源值，多日NULL |
| 商品 | carrier=全部独立TOTAL，不由明细重建 |
| 类目 | 同一category_level内汇总；不同层级不混 |
| 终端 | 整体TOTAL与明细不混 |
| 价格带 | 6带SUM与全店用户支付金额diff=0.00 |
| 人群 | carrier=全部合法TOTAL，不与5明细混SUM |
| 店铺字段 | 所有对外结果只显示shop_name |

# 十一、必须通过的经营查询示例

| 业务问题 | 数据库接口 |
| --- | --- |
| 6月全店 | get_business_period_summary(弹动官方旗舰店, 06-01, 06-30, 全店) |
| 6月全部商品卡 | … scope_key=商品卡 |
| 6月全部短视频 | … scope_key=短视频 |
| 6月全部自营 | … scope_key=自营 |
| 6月全部合作 | … scope_key=合作 |
| 6月合作短视频 | … scope_key=合作短视频 |
| 某商品6月 | get_product_period_summary(..., product_id, carrier=全部) |
| 某账号6月 | get_account_period_summary(..., account_name) |
| 三级类目6月 | get_category_period_summary(..., level=3) |
| 人群6月 | get_audience_period_summary(..., carrier=全部) |

# 十二、失败保护与异常处理

非法日期：RAISE EXCEPTION，不返回空结果伪装正常。

不支持的scope_key：RAISE EXCEPTION并提示使用已确认Scope。

product_id与product_name同时传入但不匹配：RAISE EXCEPTION。

覆盖天数不足：返回coverage_complete=false，后续MCP必须提示数据不完整。

分母=0：非可加指标NULL。

source_only多日：NULL + unrecalculable_metrics。

# 十三、性能与可维护性

V1.0继续使用普通Function/View，不引入物化汇总、Redis、ClickHouse。

当前1店1个月18809行，优先保证口径正确和可维护性。

后续数据量增长后，再根据EXPLAIN ANALYZE决定是否增加复合索引/物化层。

内部技术函数可以复用，但MCP暴露的业务工具保持职责单一。

# 十四、阶段2停止门

以下全部满足后，阶段2才允许判定“通过”，但仍不得自动进入阶段3：

9个Period接口（1个经营总览 + 8个业务域）可运行。

1/7/30天结果与真实数据核对通过。

V1.4非可加指标无AVG错误。

source_only保护通过。

Scope组合、商品独立TOTAL、类目层级、终端、人群、价格带规则全部通过。

core仍18809行，未修改业务数据。

WorkBuddy输出阶段2验收报告并停止。

# 十五、阶段3预览（本阶段禁止实施）

阶段2：任意时间段准确汇总  ← 本阶段
        ↓
阶段3：本期 vs 上期
        + 变化量
        + 变化率
        + 百分点变化
        + TOP / Bottom
        + 排名变化
        + 贡献度
        ↓
阶段4：MCP
阶段5：自然语言经营分析

# 附录A｜WorkBuddy实施顺序

读取本DOCX与SQL；检查阶段1对象真实签名/字段。

执行V1.4/18809/阶段1对象前置检查。

创建日期校验与Scope稳定适配。

先实现并验收get_business_period_summary。

再依次实现carrier/account/content/terminal/category/product/price_band/audience。

执行1/7/30天和5个随机区间核对。

执行source_only、AVG错误对比、剔除退款settlement_amount专项检查。

生成阶段2验收报告，停止。

# 附录B｜阶段2交付清单

| 交付物 | 要求 |
| --- | --- |
| 02_mart_V1.0_阶段2_Period_Function.sql | 最终实际执行版，保留最小适配记录 |
| 阶段2验收报告.md/txt | 记录Function、参数、测试、差异、问题 |
| SQL执行日志 | 无业务数据写入/删除 |
| 异常/待确认清单 | 不能静默猜测 |

本文件是阶段2开发与验收基线。任何与阶段0/0.5真实扫描、V1.4公式口径冲突的实现，都应停止并回报，不允许以“让SQL跑通”为目的自行改口径。